Green Blue Challenge Park

Uitwerking van een Green Blue Zone rond NMHC aan de d'Almarasweg in Nijmegen

Met hardlooppad, HYROX-geinspireerde trainingsroute, groene verblijfsruimte en implementatieplan

| SPORT hardlopen, functionele training en teamchallenges | GEZONDHEID bewegen, ontmoeten, herstel en gezonde voeding | GROEN/BLAUW biodiversiteit, waterberging, schaduw en verkoeling |
| --- | --- | --- |

Opgesteld als conceptverslag voor verdere besluitvorming, participatie en subsidie-/partnergesprekken

# Inhoudsopgave

1. Managementsamenvatting

2. Aanleiding en context

3. Onderbouwing vanuit DESTEP

4. SWOT vertaald naar ontwerpkeuzes

5. Concept: Green Blue Challenge Park

6. Ruimtelijke invulling

7. Programma, doelgroepen en gebruik

8. Implementatie: aandachtspunten en randvoorwaarden

9. Fasering en routekaart

10. Risicoanalyse en beheersmaatregelen

11. Monitoring en impactmeting

12. Conclusie en vervolgstappen

Bijlage 1. Bronnen en open vragen

Deze inhoudsopgave is statisch opgenomen zodat het document direct leesbaar blijft in Word.

# 1. Managementsamenvatting

De Green Blue Zone rond NMHC aan de d'Almarasweg ligt strategisch sterk. De locatie ligt aan de rand van Campus Heijendaal, in de invloedssfeer van de Groene Corridor en binnen een gebied waar sport, onderwijs, zorg, mobiliteit en vergroening al samenkomen. De DESTEP- en SWOT-analyse laat zien dat de plek niet alleen als clubterrein moet worden benaderd, maar als systeemknoop tussen campus, wijk, sportcluster en groene verbinding.

Het voorgestelde concept is het Green Blue Challenge Park: een publiek en semipubliek ingerichte gezonde buitenruimte met als kern een hardloop- en beweegloop op het terrein. Langs deze loop komen HYROX-geinspireerde functional-fitnessstations, rustige beweeg- en herstelplekken, een Green Blue Plaza, een community garden en klimaatadaptieve groen-blauwe elementen.

De kracht van dit concept is dat het HYROX-achtige idee een duidelijke sportieve identiteit geeft, terwijl de bredere inrichting aansluit bij de maatschappelijke doelen uit de DESTEP: meer laagdrempelige beweging, ontmoeting, gezondheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit, campusmobiliteit en inclusie. Daardoor wordt het project niet gepositioneerd als een commerciële fitnessbaan, maar als een gezonde leefomgeving met publieke waarde.

De uitvoerbaarheid vraagt wel om een zorgvuldige aanpak. Uit de analyse blijkt dat vooral eigendom, openbare toegankelijkheid, exploitatie, onderhoud, vergunningen, veiligheid, financiering en stakeholderafspraken nog concreet moeten worden uitgewerkt. Daarom wordt een gefaseerde aanpak geadviseerd: eerst een lichte pilot en tijdelijke inrichting, daarna basisaanleg en pas daarna volledige opschaling.

Kernadvies Ontwikkel het project als een Green Blue Challenge Park: een groene, publiek waardevolle Health Hub waarin hardlopen, functionele training, ontmoeting, herstel, gezonde voeding en natuur samenkomen. Start klein en meetbaar, bewijs gebruik en draagvlak, en schaal daarna gefaseerd op.

| Onderdeel | Kernkeuze |
| --- | --- |
| Sportieve trekker | Hardlooppad met HYROX-geinspireerde functional-fitnessstations. |
| Maatschappelijke basis | Openbare en semipublieke beweegruimte voor studenten, sporters, ouderen, omwonenden en niet-leden. |
| Groen-blauwe kwaliteit | Wadi's, infiltratie, bomen, schaduw, biodiversiteit en verkoeling zichtbaar onderdeel maken van het ontwerp. |
| Uitvoeringsstrategie | Gefaseerd werken: pilot, basisaanleg, uitbreiding, exploitatie en doorontwikkeling. |
| Succesvoorwaarde | Heldere governance, beheer, financiering, vergunningcheck en impactmeting vooraf regelen. |

# 2. Aanleiding en context

Aan de d'Almarasweg ontmoeten twee lijnen elkaar. Aan de ene kant ontwikkelt Nijmegen de Groene Corridor als groene, recreatieve en ecologische verbinding. Aan de andere kant wil NMHC met partners een Blue Zone ontwikkelen: een plek waar gezondheid, beweging, sociaal contact en natuur elkaar versterken. De locatie waar deze lijnen samenkomen biedt kansen om van een sportterreinrand een herkenbare Health Hub te maken.

In de projectstukken wordt al gesproken over openbare sportvoorzieningen, buitenfitness, een community garden, gezond eten, wandelen, hardlopen en sociale programma's. De markdownanalyse voegt daaraan toe dat de locatie beleidsmatig en strategisch sterk ligt, maar dat de uitvoerbaarheid afhankelijk is van scherpe keuzes over eigendom, beheer, financiering en vergunningen.

## 2.1 Van Blue Zone naar Green Blue Challenge Park

Het Blue Zone-gedachtegoed gaat niet alleen over sporten. Het draait om lang, gezond en prettig leven: voldoende bewegen, gezond eten, sociale verbinding, mentale rust en respect voor de leefomgeving. Het Green Blue Challenge Park vertaalt deze principes naar een concreet ruimtelijk concept op en rond het NMHC-terrein.

Bewegen: hardlopen, wandelen, fitness, teamtraining, seniorenbeweging en jeugdactiviteiten.

Ontmoeten: centrale start-/finishplek, zitplekken, groepslessen, evenementen en community-activiteiten.

Gezond eten: community garden, workshops, gezonde sportkantine of recovery-momenten.

Natuur en klimaat: schaduw, biodiversiteit, wadi's, wateropvang en groene buffers.

Leren en meten: samenwerking met HAN, Radboud, Hortus en maatschappelijke partners.

# 3. Onderbouwing vanuit DESTEP

De DESTEP-analyse laat zien dat het plan kansrijk is wanneer het als integrale gezonde leefomgeving wordt opgezet. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen vertaald naar ontwerp- en implementatiekeuzes.

| DESTEP-factor | Belangrijkste inzicht | Vertaling naar het concept |
| --- | --- | --- |
| Demografisch | De omgeving kent studenten, medewerkers, sporters, omwonenden, jongeren en een groeiende oudere doelgroep. | Ontwerp de route op meerdere niveaus: intensief trainen, recreatief hardlopen, wandelen, senior fit en speels bewegen. |
| Economisch | Campus Heijendaal en de sportcluster zorgen voor een grote dagelijkse gebruikersmarkt en mogelijke partners. | Koppel het park aan vitaliteitsprogramma's, sponsoring, bedrijvenchallenges, onderwijs en zorgpreventie. |
| Sociaal-cultureel | Er is behoefte aan toegankelijke plekken waar beweging, ontmoeting en gezondheid samenkomen. | Maak ontmoeting een expliciet ontwerpdoel met een Green Blue Plaza, zitplekken, sociale programmering en inclusieve activiteiten. |
| Technologisch | Technologie is vooral nuttig voor mobiliteit, tellingen, impactmeting en beheer. | Gebruik QR-oefeningen, eenvoudige tijdregistratie, bezoekersmetingen, slimme verlichting en living-labmonitoring. |
| Ecologisch | Groene Corridor, klimaatadaptatie, biodiversiteit en verkoeling vormen een sterke legitimatiebasis. | Vermijd een stenige fitnessbaan; combineer de trainingsloop met bomen, wadi's, infiltratie, bloemrijke randen en schaduw. |
| Politiek-juridisch | Beleidsmatig past het project goed, maar vergunningen, eigendom, beheer en financiering moeten vroeg worden uitgezocht. | Werk gefaseerd, start met vergunningarme pilots en voer vroeg een vergunningcheck en conceptverzoek uit. |

Strategische vertaling uit DESTEP De sterkste positionering is niet 'meer sport op het clubterrein', maar 'een toegankelijke gezonde leefomgeving die sport, ontmoeting en klimaatrobuustheid verbindt'.

## 3.1 Concrete ontwerpprincipes uit DESTEP

Publieke waarde zichtbaar maken: het gebied moet ook betekenis hebben voor niet-leden, omwonenden, studenten, ouderen en werknemers.

Autoluw en fietsgericht ontwerpen: extra parkeerdruk moet worden voorkomen; goede fietsparkeerplekken en veilige looproutes zijn essentieel.

Leeftijdsgemengd programmeren: naast performance-training ook herstel, wandelen, balans, yoga en lichte beweegvormen aanbieden.

Groen-blauw integraal meenemen: het water- en groenconcept moet net zo belangrijk zijn als het sportconcept.

Meetbaar starten: begin met nulmeting, bezoekersaantallen, verkeersdata, sociale deelname en ecologische indicatoren.

# 4. SWOT vertaald naar ontwerpkeuzes

De SWOT-analyse laat zien dat de externe context gunstig is, maar dat de interne organisatie nog scherper moet worden uitgewerkt. Daarom moet de ruimtelijke ambitie meteen worden gekoppeld aan governance, beheer en exploitatie.

| SWOT | Punt uit analyse | Gevolg voor implementatie |
| --- | --- | --- |
| Sterkte | NMHC is een sterke ankerorganisatie met leden, terrein, zichtbaarheid en netwerk. | Gebruik NMHC als startpunt en organisator, maar voorkom dat de zone alleen als clubvoorziening wordt gezien. |
| Sterkte | Projectopties als buitenfitness, openbare sportvoorzieningen en community garden sluiten aan op de omgeving. | Combineer HYROX-geinspireerd trainen met laagdrempelig bewegen, gezonde voeding en groen. |
| Zwakte | Eigendom, toegankelijkheid, onderhoud, financiering en beheer zijn nog onvoldoende uitgewerkt. | Maak een governance- en beheerplan voordat grote investeringen worden gedaan. |
| Zwakte | Kans op rolverwarring tussen clubfunctie en publieke functie. | Werk met een drielagenmodel: publieke buitenring, semipublieke middenzone en clubgebonden binnenzone. |
| Kans | Gemeentelijk beleid, Groene Corridor en gezonde-leefomgevingagenda bieden rugwind. | Positioneer het project als bijdrage aan publieke gezondheid, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. |
| Kans | Campus en werkgevers bieden een grote potentiële gebruikers- en partnerbasis. | Ontwikkel lunchruns, bedrijvenchallenges, studentenactiviteiten en vitaliteitsprogramma's. |
| Bedreiging | Verkeer, parkeren, procedures en ecologie kunnen vertragen. | Voer vroeg verkeerstellingen, vergunningcheck, soortencheck, bodemcheck en participatie uit. |
| Bedreiging | Te veel sponsoring zonder publieke KPI's kan het project imagogevoelig maken. | Leg maatschappelijke KPI's vast voor gebruik, inclusie, gezondheid, klimaat en biodiversiteit. |

# 5. Concept: Green Blue Challenge Park

Het Green Blue Challenge Park is een groene sport- en ontmoetingszone met als ruggengraat een hardloop- en beweegpad op het terrein. Langs dit pad worden verschillende functies gekoppeld: HYROX-geinspireerde functional fitness, outdoor fitness, herstel, ontmoeting, gezonde voeding en klimaatadaptatie.

## 5.1 Conceptdefinitie

Conceptzin Een publiek toegankelijke Health Hub waar hardlopen, functionele training, ontmoeting, herstel, gezonde voeding en natuur samenkomen.

## 5.2 Waarom HYROX-geinspireerd, maar breder dan HYROX?

Het HYROX-achtige trainingsidee geeft het project een sterke en herkenbare sportieve trekker. Het combineert hardlopen met functionele oefeningen zoals duwen, dragen, lunges, wall balls en burpees. Tegelijk moet de inrichting breder blijven dan alleen intensieve performance-sport, omdat de DESTEP juist vraagt om inclusie, ontmoeting, dagelijkse lichte beweging en toegankelijkheid.

Daarom wordt in dit verslag gesproken over een HYROX-geinspireerde route of functional-fitnesschallenge. Wanneer de naam HYROX officieel of commercieel gebruikt wordt voor events, communicatie of branding, moet eerst worden gecontroleerd welke merk- en licentievoorwaarden gelden.

| Te voorkomen | Gewenste richting |
| --- | --- |
| Een gesloten trainingsbaan voor alleen fitte sporters. | Een inclusieve route met varianten voor prestatie, recreatie, jeugd, ouderen en herstel. |
| Een stenige outdoor gym. | Een groene route waarin sporttoestellen, bomen, wateropvang en verblijf elkaar versterken. |
| Alleen een evenemententerrein. | Een dagelijks bruikbare route met extra pieken tijdens challenges en programmering. |
| Een clubuitbreiding zonder publieke waarde. | Een gebiedsvoorziening die ook campus, wijk, zorg, onderwijs en omwonenden bedient. |

# 6. Ruimtelijke invulling

De ruimtelijke inrichting wordt opgebouwd uit meerdere zones. Samen vormen ze een logisch geheel, maar ze kunnen ook gefaseerd worden aangelegd.

| Zone | Functie | Belangrijkste elementen |
| --- | --- | --- |
| 1. Running Loop | Ruggengraat voor hardlopen, wandelen, warming-up en challenges. | 400-800 meter route, afstandsmarkeringen, veilige bochten, waterdoorlatende ondergrond, aansluiting op Groene Corridor. |
| 2. Functional Fitness Route | HYROX-geinspireerde training en teamtraining. | Sled push-alternatief, farmer carry, wall ball-wand, lunge-strook, burpee broad jump, sandbag carry, sprintstrook. |
| 3. Outdoor Fitness Zone | Vrij trainen los van de challenge-route. | Pull-up bars, dip bars, corebankjes, step-upblokken, monkey bars, stretchrekken. |
| 4. Recovery & Mobility Zone | Herstel, yoga, stretching, ademhaling en revalidatie. | Vlonder, zachte ondergrond, schaduw, bankjes, rustige ligging, watertappunt. |
| 5. Green Blue Plaza | Start, finish, ontmoeting en evenementen. | Start-/finishmarkering, timer, informatiebord, zitplekken, kleine tribuneheuvel, verzamelplek. |
| 6. Community Garden | Gezonde voeding, educatie en sociale verbinding. | Moestuinbakken, kruidentuin, voedselbosrand, workshops, regenwatergebruik, samenwerking Hortus. |
| 7. Klimaat- en natuurzone | Waterberging, verkoeling en biodiversiteit. | Wadi's, bomen, bloemrijke bermen, insectenhotels, infiltratie, groene buffer richting spoor. |

## 6.1 Hardlooppad / Running Loop

Het hardlooppad vormt de basis van het hele plan. Het pad moet breed genoeg zijn voor gelijktijdig wandelen en hardlopen, maar niet zo dominant dat het de groene uitstraling ondermijnt. Een ronde van 400 meter is aantrekkelijk voor intervaltraining en challenges. Een langere 800 meter of 1 kilometer-variant maakt het geschikt voor recreatieve gebruikers en lunchruns.

| Variant | Geschikt voor | Aandachtspunt |
| --- | --- | --- |
| 400 meter | Interval, HYROX-geinspireerde training, hockeyteams, korte challenges. | Compact en overzichtelijk, maar kan druk worden tijdens piekmomenten. |
| 800 meter | Recreatief hardlopen, warming-up, studenten en werknemers. | Vraagt meer ruimte en goede inpassing in groenstructuur. |
| 1 kilometer | Duidelijke publieksroute en meetbare training. | Sterk voor communicatie, maar alleen haalbaar als terrein en verbindingen dit toelaten. |
| Koppeling 3/5 kilometer | Groene Corridor Run, recreatieve lopers en evenementen. | Afstemming nodig met openbare ruimte en verkeersveiligheid buiten terrein. |

## 6.2 HYROX-geinspireerde functional-fitnessstations

Langs de route komen stations die lijken op de trainingslogica van HYROX: lopen wordt afgewisseld met kracht- en conditieoefeningen. Voor buitengebruik zijn robuuste, onderhoudsarme en veilige varianten nodig.

| Trainingselement | Outdoor vertaling | Implementatie-aandachtspunt |
| --- | --- | --- |
| Sled push | Duwkar, weerstandsslee of vaste duwbaan. | Ondergrond moet slijtvast, vlak en veilig zijn. |
| Farmer carry | Zandzakken, kettlebells of vaste carry-objecten. | Opslag, toezicht en diefstalpreventie regelen. |
| Wall balls | Werpwand met targethoogtes. | Valruimte en geluid richting omgeving beoordelen. |
| Lunges | Gemarkeerde lunge-strook. | Voldoende breedte en zachte ondergrond. |
| Burpee broad jumps | Rubber- of kunstgrasstrook met afstandsmarkering. | Onderhoud, grip en afwatering belangrijk. |
| Sandbag carry | Korte draagroute rond marker. | Materiaalbeheer en hygiëne meenemen. |
| Pull-up/calisthenics | Rekken, monkey bars en dip bars. | Keuring, valondergrond en toegankelijkheid regelen. |
| Sprint | 20-40 meter sprintstrook. | Geen kruising met wandelstroom of fietsroutes. |

## 6.3 Green Blue Plaza

De Green Blue Plaza is het sociale hart van het plan. Hier starten en eindigen trainingen, ontmoeten groepen elkaar en kunnen kleine events plaatsvinden. Zonder zo'n centrale plek bestaat het risico dat de route alleen functioneel wordt gebruikt en geen ontmoetingswaarde krijgt.

Start-/finishmarkering met herkenbare identiteit.

Watertappunt en informatiebord met route, oefeningen en gedragsregels.

Zitplekken en een kleine tribuneheuvel voor kijkers en rust.

Ruimte voor groepslessen, challenges, introductiedagen en bedrijvenevents.

Nabijheid van gezonde horeca of een tijdelijke koffie-/smoothievoorziening.

## 6.4 Recovery, senior fit en inclusieve beweegroutes

Een belangrijke ontwerpkeuze is dat de route niet alleen op prestatie wordt ingericht. De DESTEP wijst op vergrijzing, gezondheid, eenzaamheid en behoefte aan toegankelijke ontmoetingsplekken. Daarom moet er naast de intensieve trainingslijn ook een rustige herstel- en wandelvariant zijn.

| Niveau | Gebruiker | Voorbeelden |
| --- | --- | --- |
| Niveau 1: bewegen en herstellen | Ouderen, beginners, revalidanten, omwonenden. | Wandelen, balans, lage opstapjes, lichte rek, bankjes om de 100 meter. |
| Niveau 2: fit worden | Studenten, werknemers, recreanten, niet-leden. | Joggen, bodyweight circuit, lunchrun, laagdrempelige bootcamp. |
| Niveau 3: performance | Hockeyteams, HYROX-groepen, fitte sporters. | Intervals, carries, sled push, wall balls, teamchallenges. |

## 6.5 Klimaat- en natuurzone

De groene en blauwe kwaliteit moet meer zijn dan aankleding. Het project moet bijdragen aan verkoeling, biodiversiteit, infiltratie en waterberging. Daarmee sluit het beter aan op de Groene Corridor en vergroot het de kans op beleidsmatige en financiele steun.

| Maatregel | Doel | Waarop letten |
| --- | --- | --- |
| Wadi's en infiltratiestroken | Piekbuien opvangen en regenwater zichtbaar maken. | Veilige randen, onderhoud en bodemgeschiktheid. |
| Schaduwbomen | Verkoeling tijdens warme dagen en prettiger verblijf. | Soortkeuze, groeiruimte, wortelruimte en beheer. |
| Bloemrijke bermen | Biodiversiteit en corridorfunctie versterken. | Maaibeheer en ecologische monitoring. |
| Groene buffer richting spoor | Ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en mogelijk geluids-/zichtbuffer. | Veiligheidsafstand, beheer en eigendomsgrenzen. |
| Waterdoorlatende ondergrond | Minder verharding en betere infiltratie. | Sporttechnische eisen combineren met klimaatadaptatie. |

# 7. Programma, doelgroepen en gebruik

De fysieke inrichting krijgt pas waarde als zij wordt geprogrammeerd. Het programma moet vaste activiteiten, vrije toegang en tijdelijke events combineren.

| Doelgroep | Gebruik van het park | Mogelijk programma |
| --- | --- | --- |
| NMHC-teams | Warming-up, conditie, kracht, blessurepreventie. | Teamtraining, fitness battle, pre-season test. |
| Studenten | Lunchrun, challenge, bootcamp, sociale sport. | Introductieweek challenge, studentencompetitie. |
| Werknemers campus | Pauzebeweging en vitaliteit. | Bedrijvenchallenge, vitaliteitsprogramma, lunchwandeling. |
| Omwonenden | Wandelen, lichte fitness, ontmoeten. | Buurtwandeling, open beweegochtend. |
| Ouderen | Rustig bewegen, balans, sociaal contact. | Senior Fit Route, koffie na bewegen. |
| Kinderen en jeugd | Speels bewegen en sportkennismaking. | Kids challenge, ouder-kinddag, gratis sportmomenten. |
| Zorg/welzijn | Preventie, revalidatie, leefstijl. | Begeleide wandelgroepen, herstelprogramma. |
| Onderwijs/onderzoek | Monitoring, stages en living lab. | Onderzoeksprojecten over gezondheid, biodiversiteit en gebruik. |

## 7.1 Mogelijke activiteitenkalender

| Frequentie | Activiteit | Doel |
| --- | --- | --- |
| Wekelijks | Green Blue Bootcamp / functional fitness. | Regelmatig gebruik en sportieve zichtbaarheid. |
| Wekelijks | Senior Fit Walk. | Inclusie, gezondheid en ontmoeting. |
| Maandelijks | Green Blue Challenge. | Communityvorming en meetbaar gebruik. |
| Per kwartaal | Bedrijven- of campuschallenge. | Partners, sponsoring en vitaliteit. |
| Jaarlijks | Green Corridor Run / charity event. | Publieke bekendheid en maatschappelijke opbrengst. |
| Seizoensmatig | Workshops voeding, herstel en community garden. | Blue Zone-inhoud versterken. |

# 8. Implementatie: aandachtspunten en randvoorwaarden

Voor de implementatie moet het concept worden vertaald naar afspraken, onderzoeken, budgetten en verantwoordelijkheden. Hieronder staan de belangrijkste thema's waaraan vooraf moet worden gedacht.

## 8.1 Eigendom, toegankelijkheid en zonering

De eerste vraag is welke delen van het terrein publiek, semipubliek of clubgebonden worden. Dit is bepalend voor aansprakelijkheid, openingstijden, beheer, toezicht en financiering.

| Zone | Toegang | Voorbeelden | Aandachtspunt |
| --- | --- | --- | --- |
| Publieke buitenring | Openbaar of ruim toegankelijk. | Wandel-/hardlooproute, groen, zitplekken. | Afstemming met gemeente, veiligheid en onderhoud. |
| Semipublieke middenzone | Toegankelijk onder voorwaarden. | Fitnessstations, Green Blue Plaza, community garden. | Openingstijden, gebruiksregels en toezicht. |
| Clubzone | Clubgebonden. | Hockeyvelden, clubhuis, teamfuncties. | Scheiding van publieke stromen en clublogistiek. |

## 8.2 Vergunningen en juridische haalbaarheid

Voordat ontwerp en financiering definitief worden gemaakt, is een vergunningcheck nodig. Afhankelijk van ontwerpkeuzes kunnen onder meer omgevingsplanregels, bouwen, grondroering, verlichting, geluid, bodem, archeologie, soortenbescherming en evenementenregels relevant zijn.

| Stap | Waarom nodig | Moment |
| --- | --- | --- |
| Conceptverzoek / vooroverleg | Vroeg toetsen of het idee past binnen beleid, eigendom en planregels. | Direct na eerste schets. |
| Vergunningcheck | Inzicht in omgevingsvergunning, sporttoestellen, verlichting, bomen en grondwerk. | Voor kostenraming definitief wordt. |
| Soorten- en ecologische check | Beschermde soorten en corridorfunctie vroeg meenemen. | Voor ingrepen aan groen, licht of grond. |
| Bodem en archeologie | Nodig bij grondroering, wadi's, bomen of funderingen. | Voor technische uitwerking. |
| Evenementencheck | Nodig bij challenges, runs en grotere bijeenkomsten. | Voor programmering en kalender. |

## 8.3 Veiligheid en aansprakelijkheid

Padbreedte, zichtlijnen, bochten en kruisingen moeten veilig zijn voor wandelen en hardlopen tegelijk.

Trainingsstations vragen om valruimte, juiste ondergrond, instructieborden en periodieke keuring.

Bij avondgebruik zijn verlichting, sociale veiligheid en toezicht bepalend.

Er moet een EHBO- en noodrouteplan komen, inclusief toegang voor hulpdiensten.

Gebruik van losse materialen vraagt om opslag, registratie, hygiëne en diefstalpreventie.

## 8.4 Mobiliteit en bereikbaarheid

De Green Blue Zone moet het bestaande beleid richting lopen, fietsen, OV en autoluw gedrag versterken. Extra autoverkeer of parkeerdruk kan draagvlak ondermijnen.

Voldoende en logisch geplaatste fietsparkeerplekken.

Veilige loop- en fietsroutes vanaf campus, Hortus, sportclubs en omliggende wijken.

Duidelijke entrees en bewegwijzering.

Geen extra zoekverkeer in omliggende straten.

Monitoring van parkeerdruk en fietsparkeerdruk bij events.

Afspraken over onderhouds- en evenementlogistiek, bij voorkeur emissiearm.

## 8.5 Beheer en onderhoud

Beheer bepaalt of de zone na aanleg aantrekkelijk blijft. Het onderhoudsmodel moet vooraf worden vastgelegd, inclusief budget en taakverdeling.

| Onderdeel | Beheervraag |
| --- | --- |
| Hardlooppad | Wie inspecteert ondergrond, afwatering, markeringen en gladheid? |
| Fitnessstations | Wie doet keuring, reparatie, schoonmaak en vervanging? |
| Groen en wadi's | Wie beheert maaien, snoeien, waterafvoer en biodiversiteit? |
| Plaza en zitplekken | Wie houdt schoon, voorkomt zwerfafval en beheert gebruik tijdens events? |
| Verlichting en techniek | Wie onderhoudt stroom, sensoren, QR-borden en eventuele timer? |

## 8.6 Financiering en exploitatie

Een realistisch financieringsmodel bestaat uit meerdere lagen. Sport, klimaat, gezondheid, onderwijs en sponsoring kunnen elk een deel dragen, maar geen enkele bron dekt waarschijnlijk het hele project.

| Financieringsbron | Mogelijke bijdrage | Voorwaarde |
| --- | --- | --- |
| Gemeente Nijmegen | Vergroening, gezondheid, sport, openbare ruimte. | Publieke waarde en aansluiting op beleid aantonen. |
| Sportsubsidies / BOSA | Sporttoestellen, sportaccommodatie, toegankelijkheid. | Eigendom, aanvrager en subsidieregels controleren. |
| Klimaat- en groensubsidies | Wadi's, bomen, biodiversiteit, afkoppeling. | Ecologisch en klimaatadaptief effect meetbaar maken. |
| Private sponsors | Stations, events, zichtbare plusmaatregelen. | Duidelijke sponsorafspraken zonder verlies publieke uitstraling. |
| Bedrijven / werkgevers | Vitaliteitsprogramma's en challenges. | Programma moet professioneel en veilig georganiseerd zijn. |
| HAN/Radboud/Hortus | Onderzoek, monitoring, educatie en living lab. | Onderzoeksvraag, rollen en datadeling vastleggen. |
| Zorg/GGD/fondsen | Preventie, ouderen, jeugd en leefstijl. | Inclusieve programma's en impactmeting nodig. |

## 8.7 Stakeholderparticipatie

Participatie moet niet alleen gaan over draagvlak, maar ook over bruikbaarheid en beheer. Omwonenden, gebruikers en partners kunnen vroeg aangeven waar kansen en zorgen zitten.

| Stakeholder | Belang | Betrekken via |
| --- | --- | --- |
| NMHC en SVAN | Terrein, clubgebruik, accommodatiebeheer. | Stuurgroep, beheerafspraken, pilottrainingen. |
| Gemeente Nijmegen | Groene Corridor, vergunningen, openbare ruimte, gezondheid. | Vooroverleg, vergunningcheck, beleidskoppeling. |
| HAN en Radboud | Onderzoek, campusgebruik, vitaliteit. | Living lab, nulmeting, studentprojecten. |
| Omwonenden | Rust, veiligheid, verkeer, gebruik van de plek. | Buurtbijeenkomst, testevent, feedbackronde. |
| Sportclubs | Gezamenlijk gebruik, events, bereik. | Gebruikerspanel en gezamenlijke programmering. |
| Bedrijven/sponsors | Vitaliteit, zichtbaarheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen. | Partnerpropositie met publieke KPI's. |

# 9. Fasering en routekaart

Een gefaseerde aanpak beperkt risico's en maakt het mogelijk om draagvlak, gebruik en impact te bewijzen voordat grote investeringen worden gedaan.

| Fase | Doel | Concrete acties | Resultaat |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0: Besluitvorming en scope | Project scherp afbakenen. | Projectdefinitie, eigendom, stakeholders, eerste budgetindicatie. | Go/no-go voor ontwerp en pilot. |
| Fase 1: Onderzoek en ontwerp | Haalbaarheid bepalen. | Locatieanalyse, vergunningcheck, verkeerscheck, schetsontwerp, beheeropzet. | Voorlopig ontwerp en implementatieplan. |
| Fase 2: Pilot / tijdelijke inrichting | Gebruik testen en draagvlak meten. | Tijdelijke loopmarkering, pop-up stations, testtrainingen, kleine events, feedback. | Bewijs van gebruik, knelpunten en verbeteringen. |
| Fase 3: Basisaanleg | Permanente basis realiseren. | Hardlooppad, eerste stations, plaza, fietsparkeren, verlichting, groenaanplant. | Werkende Green Blue Challenge Park-basis. |
| Fase 4: Uitbreiding | Volledig concept afronden. | wadi's, extra stations, recovery zone, monitoring. | Volwaardige Health Hub. |
| Fase 5: Exploitatie en doorontwikkeling | Blijvend gebruik en kwaliteit borgen. | Jaarplanning, onderhoud, sponsors, impactrapportage, verbeteringen. | Duurzaam beheer en opschaling. |

Aanbevolen start Begin met een pilot: markeer tijdelijk een loop, organiseer een HYROX-geinspireerde testtraining, meet gebruik en verzamel feedback van leden, studenten, omwonenden en partners. Hiermee worden aannames snel getoetst voordat er zwaar wordt geinvesteerd.

# 10. Risicoanalyse en beheersmaatregelen

| Risico | Gevolg | Beheersmaatregel |
| --- | --- | --- |
| Te veel focus op fitte sporters | Beperkte publieke waarde en minder draagvlak. | Senior Fit, herstelzone, wandelroute en jeugdprogramma opnemen. |
| Onduidelijk eigendom of beheer | Vertraging, aansprakelijkheidsproblemen en kwaliteitsverlies. | Governance- en beheerplan opstellen voor investeringsbesluit. |
| Vergunningvertraging | Planning en financiering komen onder druk. | Vroeg conceptverzoek, vergunningcheck en ecologische/bodemscan. |
| Verkeers- en parkeerdruk | Weerstand vanuit buurt en gemeente. | Autoluw ontwerp, fietsparkeren, verkeerstellingen en eventmobiliteitsplan. |
| Onveilig gebruik trainingsstations | Blessures en aansprakelijkheid. | Veilige ondergrond, instructies, keuring, toezicht en duidelijke gebruiksregels. |
| Te hoge aanleg- of onderhoudskosten | Project wordt financieel kwetsbaar. | Faseren, sobere pilot, onderhoudsbudget en sponsor-/subsidiecombinatie. |
| Groen wordt alleen aankleding | Minder beleidsfit en minder klimaatwaarde. | Waterberging, schaduw, biodiversiteit en ecologisch beheer als harde eisen opnemen. |
| Onvoldoende gebruik na opening | Maatschappelijke meerwaarde blijft uit. | Structurele programmering, partners betrekken en impact meten. |
| Sponsoring overheerst publieke uitstraling | Bestuurlijke en maatschappelijke kritiek. | Publieke KPI's, transparante partnerafspraken en heldere huisstijl. |

# 11. Monitoring en impactmeting

Omdat het project als gezonde leefomgeving en living lab kan worden gepositioneerd, is meten belangrijk. Dat helpt bij subsidies, bestuurlijke onderbouwing, verbetering van het ontwerp en aantonen van maatschappelijke waarde.

| Thema | KPI | Frequentie | Waarom relevant |
| --- | --- | --- | --- |
| Gebruik | Aantal bezoekers per week, uitgesplitst naar vrij gebruik en georganiseerde activiteiten. | Maandelijks | Laat zien of de plek echt wordt gebruikt. |
| Sport en gezondheid | Aantal trainingen, challenges, wandelgroepen en leefstijlactiviteiten. | Per kwartaal | Koppelt ruimte aan gezond gedrag. |
| Inclusie | Deelname van ouderen, jeugd, niet-leden en doelgroepen met lagere toegang tot sport. | Per kwartaal | Onderbouwt publieke waarde. |
| Mobiliteit | Aandeel bezoekers lopend, fiets, OV en auto; fietsparkeerdruk. | Halfjaarlijks | Voorkomt parkeer- en verkeersproblemen. |
| Veiligheid | Aantal incidenten, bijna-ongevallen en meldingen. | Per kwartaal | Belangrijk voor beheer en draagvlak. |
| Sociale waarde | Tevredenheid, ontmoeting, herhaalbezoek en deelname aan community-activiteiten. | Jaarlijks | Toont meerwaarde naast sport. |
| Financieel | Dekking onderhoud en exploitatie voor komende drie jaar. | Jaarlijks | Voorkomt een mooi maar onhoudbaar project. |

# 12. Conclusie en vervolgstappen

Het Green Blue Challenge Park is een sterke invulling voor de Green Blue Zone aan de d'Almarasweg omdat het meerdere opgaven tegelijk verbindt. Het hardlooppad en de HYROX-geinspireerde functional-fitnessroute geven het project een duidelijke en aansprekende sportieve identiteit. De recovery zone, community garden, Green Blue Plaza, klimaat- en natuurzone en inclusieve programmering zorgen ervoor dat het concept ook maatschappelijk, ecologisch en sociaal sterk blijft.

De belangrijkste succesvoorwaarde is dat het project niet wordt uitgevoerd als losse sportbaan, maar als gefaseerd gebiedsproject met publieke waarde. Dat vraagt om duidelijke keuzes over toegankelijkheid, eigendom, beheer, veiligheid, financiering, vergunningen en participatie.

| Vervolgstap | Actie binnen korte termijn |
| --- | --- |
| 1. Projectdefinitie vaststellen | Bepaal exacte scope, doelen, publieke/semipublieke/clubzones en eerste programma. |
| 2. Locatie- en vergunningcheck starten | Check omgevingsplan, eigendom, ecologie, bodem, archeologie, verlichting en evenementen. |
| 3. Pilot ontwerpen | Werk een tijdelijke loop, pop-up stations en testtraining uit. |
| 4. Stakeholders betrekken | Organiseer gesprekken met gemeente, NMHC/SVAN, omwonenden, campuspartners, Hortus en sportclubs. |
| 5. Financieringsmix verkennen | Maak een raming en koppel onderdelen aan subsidies, sponsors en partners. |
| 6. Beheerplan opstellen | Leg vast wie verantwoordelijk is voor pad, groen, toestellen, veiligheid, schoonmaak en programmering. |
| 7. KPI-nulmeting uitvoeren | Meet huidige verkeerssituatie, gebruik, groenkwaliteit en gebruikersbehoefte. |

Eindoordeel Doen, maar gefaseerd. Start met een meetbare pilot en bouw daarna pas door naar permanente aanleg. Zo blijft het concept haalbaar, verdedigbaar en aantrekkelijk voor gemeente, gebruikers, kennispartners en financiers.

# Bijlage 1. Bronnen en open vragen

## Gebruikte input

Aangeleverd markdownbestand: projectspecifieke DESTEP- en SWOT-analyse voor een Green-Blue-Zone rond NMHC aan de d'Almarasweg in Nijmegen.

Eerder uitgewerkte concepttekst over het Green Blue Challenge Park, hardlooppad, HYROX-geinspireerde trainingsroute en implementatie-aandachtspunten.

Projectstukken over Green Blue Zone, Blue Zone d'Almarasweg, sport en groen, en de whitepaper Green Blue Zone.

Inhoudelijke lijnen uit gemeentelijke, campusgerichte en gezondheids-/klimaatgerelateerde bronnen zoals verwerkt in het aangeleverde markdownrapport.

## Open vragen voor definitieve besluitvorming

Wat is de exacte plangrens en welke kadastrale/eigendomsrechten gelden per deel van het terrein?

Welke delen worden publiek, semipubliek of clubgebonden toegankelijk?

Welke onderdelen passen binnen het omgevingsplan en welke vragen een vergunning of nader onderzoek?

Wat is de actuele verkeers- en parkeerbaseline rond d'Almarasweg en omliggende straten?

Welke ecologische, bodemkundige en archeologische randvoorwaarden gelden bij aanleg van paden, wadi's en bomen?

Wie wordt juridisch en praktisch verantwoordelijk voor onderhoud, toezicht en aansprakelijkheid?

Wat is het maximale investeringsbudget en welke jaarlijkse beheerlast is haalbaar?

Welke partners willen inhoudelijk, financieel of organisatorisch bijdragen?

Mag en wil men HYROX als merknaam gebruiken, of blijft de communicatie bij functional fitness / challenge route?

Welke KPI's worden bestuurlijk leidend voor succes: gezondheid, gebruik, inclusie, klimaat, biodiversiteit, mobiliteit of financieel rendement?

Notitie: dit verslag is bedoeld als conceptuele en strategische uitwerking. Voor uitvoering zijn nog technische tekeningen, kostenramingen, vergunningchecks en formele besluitvorming nodig.